StockPilot: plataforma web de gestión comercial asistida por inteligencia artificial para microempresas de comercio minorista en Bogotá

Plan de intervención, reporte de intervención, análisis de resultados y evaluación de la viabilidad de la idea de negocio

Elizabeth Pérez González

Luis Alberto Diuche Peña

Miguel Angel Espinosa Esparza

Práctica de Ingeniería V

Universidad Central

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2026

Tabla de contenido

Presentación	4

1. Diseño del plan de intervención	5

1.1 Problema que origina la intervención	5

1.2 Objetivos de la intervención	5

1.3 Enfoque metodológico	6

1.4 Población, muestra y actores	6

1.5 Fases de la intervención	6

1.6 Indicadores y metas	7

1.7 Cronograma	8

1.8 Recursos	9

1.9 Consideraciones éticas y legales	9

1.10 Riesgos de la intervención	9

2. Reporte de intervención	11

2.1 Descripción general del proyecto	11

2.2 Fase 1: diagnóstico con tenderos	11

2.3 Fase 2: diseño y construcción	12

2.4 Fase 3: validación técnica en entorno controlado	12

2.5 Fase 4: validación con usuarios	13

2.6 Fase 5: piloto de campo	13

2.7 Desviaciones respecto al plan y ajustes	14

3. Análisis de resultados de la intervención	15

3.1 Perfil de los participantes	15

3.2 Cómo gestionan hoy su inventario	15

3.3 Dificultades y efectos percibidos	16

3.4 Funcionalidades esperadas y cobertura de StockPilot	17

3.5 Barreras de adopción	18

3.6 Resultados de la validación técnica controlada	19

3.7 Triangulación: qué significan los resultados en conjunto	22

3.8 Limitaciones	23

4. Evaluación de la viabilidad real de la idea de negocio	24

4.1 Viabilidad técnica: demostrada en entorno controlado	24

4.2 Viabilidad operativa: condicionada	24

4.3 Viabilidad comercial: no demostrada	25

4.4 Viabilidad financiera: condicionada	25

4.5 Viabilidad legal: demostrada con tareas pendientes	27

4.6 Fortalezas y debilidades	27

4.7 Dictamen y condiciones para continuar	28

Referencias	30

Anexo A. Instrumentos para las fases pendientes	32

A.1 Cuestionario SUS	32

A.2 Preguntas de cierre del piloto	32

A.3 Consentimiento informado (resumen de contenido)	32

# Presentación

Este documento reúne cuatro productos de la Práctica de Ingeniería V: el diseño del plan de intervención, el reporte de su ejecución, el análisis de los resultados obtenidos y la evaluación de la viabilidad real de StockPilot como idea de negocio.

El sistema está diseñado para microempresas de comercio minorista. El diagnóstico y la validación inicial se centraron en tiendas de víveres, el segmento más numeroso y con mayores pérdidas por vencimiento; otros comercios de barrio constituyen el segmento de expansión.

Se adoptó un criterio de trazabilidad estricta: cada resultado que se reporta proviene de una fuente verificable del proyecto (la encuesta aplicada a tenderos, el reporte automatizado de pruebas, el registro de auditoría de la IA, la auditoría del motor de reposición o los documentos del equipo). Las fases que todavía no se han ejecutado se presentan como diseñadas y pendientes, con su protocolo completo, y no como realizadas. Los resultados de la prueba de usabilidad se registrarán en la Tabla 10, que queda preparada para ello.

# 1. Diseño del plan de intervención

## 1.1 Problema que origina la intervención

El proyecto parte de la siguiente formulación: ¿de qué manera las deficiencias en la administración y gestión de inventarios afectan la viabilidad económica, la eficiencia operativa y la competitividad de las microempresas de distribución de víveres en Bogotá? El diagnóstico documental del Documento de Práctica 5 señala que estas unidades gestionan su inventario de forma reactiva, con registros manuales o de memoria, lo que produce pérdidas por vencimiento, faltantes de productos de alta rotación y compras de emergencia.

La intervención de la realidad busca contrastar ese diagnóstico con tenderos reales, construir una solución que responda a lo que ellos necesitan y verificar si la solución funciona y si es adoptable. La pregunta que guía la intervención es: ¿StockPilot responde a las necesidades reales de gestión de inventario de los tenderos de Bogotá y existen condiciones para que la adopten?

## 1.2 Objetivos de la intervención

### Objetivo general

Intervenir la gestión de inventarios de microempresas de víveres de Bogotá mediante el diagnóstico de sus necesidades, la construcción de StockPilot y su validación progresiva (técnica, de usabilidad y de campo), para determinar si la solución es eficaz y adoptable.

### Objetivos específicos

- Caracterizar, mediante una encuesta a tenderos, cómo gestionan hoy su inventario, qué dificultades enfrentan, qué funcionalidades consideran esenciales y qué les impide adoptar una herramienta digital.

- Traducir los hallazgos del diagnóstico en requerimientos del sistema y verificar su cobertura en StockPilot.

- Validar en un entorno controlado que el sistema funciona según sus requerimientos (corrección, rendimiento y coherencia de sus cálculos).

- Medir la usabilidad del sistema con tenderos reales mediante tareas guiadas y el cuestionario SUS.

- Ejecutar un piloto de campo en al menos una tienda para medir adopción, exactitud del inventario y utilidad de las alertas.

- Usar los resultados para evaluar la viabilidad técnica, operativa, comercial y financiera de la idea de negocio.

## 1.3 Enfoque metodológico

La intervención sigue un enfoque de investigación-acción (Kemmis y McTaggart, 1988): ciclos de planear, actuar, observar y reflexionar, en los que cada resultado ajusta la siguiente acción. Se combina con un enfoque mixto: datos cuantitativos (frecuencias de la encuesta, métricas de pruebas, indicadores del piloto) y cualitativos (comentarios de los tenderos, razones de rechazo, observaciones de uso).

Para ubicar el avance de la solución se usa la escala de niveles de madurez tecnológica (TRL) propuesta por Mankins (1995). La intervención está diseñada para llevar a StockPilot desde la validación en entorno controlado (TRL 5) hasta la demostración en el entorno real de una tienda (TRL 6-7). La aceptación se interpreta con el Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989): utilidad percibida y facilidad de uso percibida.

## 1.4 Población, muestra y actores

La población son las microempresas de venta de víveres y afines de Bogotá (tiendas de barrio, minimercados, fruvers y negocios de alimentos). Por las restricciones de acceso del equipo se usa un muestreo no probabilístico por conveniencia: los participantes son negocios a los que el equipo tiene acceso directo. Los resultados, por lo tanto, describen a los participantes y no se generalizan estadísticamente a toda la ciudad.

Tabla 1

Actores de la intervención y su rol

| Actor | Rol en la intervención |
| --- | --- |
| Tenderos y dueños de negocio | Responden la encuesta diagnóstica, participan en la prueba de usabilidad y, en el piloto, usan el sistema en su operación diaria. |
| Equipo de desarrollo (3 estudiantes) | Diseña y aplica los instrumentos, construye y despliega el sistema, acompaña a los participantes y analiza los datos. |
| Docente asesora | Valida el plan, revisa los incrementos y los resultados. |
| Proveedores de las tiendas | Actores indirectos: reciben las órdenes de compra generadas en el piloto. |

## 1.5 Fases de la intervención

La intervención se organiza en cinco fases acumulativas. Cada fase tiene un instrumento, un producto verificable y un criterio para avanzar a la siguiente.

Tabla 2

Fases del plan de intervención

| Fase | Propósito | Actividades e instrumento | Producto / criterio de avance |
| --- | --- | --- | --- |
| F1. Diagnóstico | Conocer la gestión actual y las necesidades de los tenderos. | Encuesta estructurada de 15 preguntas (Google Forms), aplicada en el negocio. | Base de respuestas y tablas de frecuencia. Avanza si hay necesidades consistentes. |
| F2. Diseño y construcción | Convertir las necesidades en una solución funcional. | Backlog de 83 requerimientos, 5 sprints Scrum de dos semanas, despliegue en la nube. | Sistema desplegado y matriz de trazabilidad necesidad-requerimiento. |
| F3. Validación técnica controlada | Verificar que el sistema funciona como se especificó. | Tiendas de prueba con datos sembrados, pruebas unitarias y de integración (Vitest), E2E (Playwright), prueba de carga, auditoría del motor de reposición. | Reporte de pruebas sin fallos y hallazgos corregidos o planificados (TRL 5). |
| F4. Validación con usuarios | Medir si los tenderos pueden usar el sistema sin ayuda. | Prueba de usabilidad con 5 tenderos: 6 tareas guiadas, observación y cuestionario SUS. | SUS ≥ 68 y tasa de éxito ≥ 80 % en tareas críticas. |
| F5. Piloto de campo | Demostrar el valor en la operación real de una tienda. | Reclutamiento por dos vías: contacto directo con los encuestados dispuestos a capacitarse y convocatoria pública de prueba gratuita. Piloto de 1-3 tiendas, 6 semanas: 1 de línea base y 5 con StockPilot sobre 20-30 productos de alta rotación. | Indicadores de la Tabla 3 medidos antes y después (TRL 6-7). |

## 1.6 Indicadores y metas

Los indicadores se definieron antes de ejecutar cada fase para evitar que la meta se ajuste al resultado. Las metas de usabilidad toman como referencia el promedio de la escala SUS, 68 puntos (Sauro, 2011).

Tabla 3

Indicadores de la intervención

| Indicador | Fórmula / medición | Fuente | Meta | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de necesidades | Funcionalidades esenciales cubiertas ÷ funcionalidades señaladas en la encuesta | Encuesta + requerimientos | ≥ 80 % | F1-F2 |
| Pruebas automatizadas aprobadas | Pruebas aprobadas ÷ pruebas ejecutadas | Reporte Vitest | 100 % | F3 |
| Coherencia del motor de riesgo | Pantallas que muestran el mismo estado para un mismo producto | Auditoría del motor | 100 % | F3 |
| Puntaje SUS | Cuestionario de 10 ítems, escala 0-100 | Prueba de usabilidad | ≥ 68 | F4 |
| Tasa de éxito en tareas | Tareas completadas sin ayuda ÷ tareas intentadas | Observación | ≥ 80 % | F4 |
| Adopción | Días con ventas registradas ÷ días de apertura | Registros del sistema | ≥ 80 % | F5 |
| Exactitud de inventario | Productos cuyo conteo físico coincide con el sistema ÷ productos contados (muestra de 20) | Conteo físico semanal | ≥ 90 % | F5 |
| Utilidad de las alertas | Alertas que el tendero considera correctas ÷ alertas generadas | Revisión semanal con el tendero | ≥ 70 % | F5 |
| Faltantes de productos | Productos agotados observados por semana, línea base vs. piloto | Observación + sistema | Reducción | F5 |
| Activación de la prueba gratuita | Registros que cargan al menos 20 productos y registran ventas durante 7 días ÷ registros totales | Registros del sistema | ≥ 25 % | F5 |
| Disposición a pagar | Participantes que pagarían $39.900/mes al terminar el piloto | Entrevista de cierre | ≥ 1 de cada 3 | F5 |

## 1.7 Cronograma

Tabla 4

Cronograma de la intervención

| Fase | Periodo | Estado a septiembre de 2026 |
| --- | --- | --- |
| F1. Diagnóstico | 23 y 24 de marzo de 2025 | Ejecutada |
| F2. Diseño y construcción | 2026, cinco sprints de dos semanas y mejoras continuas | Ejecutada (mejora continua en curso) |
| F3. Validación técnica controlada | Abril a septiembre de 2026 | Ejecutada |
| F4. Validación con usuarios | Dos semanas, tras aprobar el plan | Diseñada; pendiente de ejecución |
| F5. Piloto de campo | Seis semanas, tras la F4 | Diseñada; reclutamiento no iniciado |

## 1.8 Recursos

- Humanos: los tres integrantes del equipo (diseño de instrumentos, acompañamiento, análisis) y la docente asesora.

- Tecnológicos: StockPilot desplegado en la nube (backend Node.js/Express, PostgreSQL en Neon, frontend React), Google Forms, Vitest, Playwright y Autocannon.

- Materiales: formato de consentimiento informado, guion de tareas, cuestionario SUS impreso y planilla de conteo físico.

- Económicos: transporte a los negocios y costos de infraestructura en la nube del periodo de prueba, asumidos por el equipo.

## 1.9 Consideraciones éticas y legales

Todo participante firma un consentimiento informado que explica el propósito académico, qué datos se registran y que puede retirarse en cualquier momento. Los datos del negocio se tratan conforme a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data): se usan solo para fines de la investigación, los nombres de los negocios no se publican sin autorización y, al terminar el piloto, el tendero decide si conserva o elimina su información. El piloto es gratuito y no implica compromiso de compra.

## 1.10 Riesgos de la intervención

Tabla 5

Riesgos de la intervención y mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| No conseguir tiendas para el piloto | Alta | Separar la prueba de usabilidad (20 minutos, sin adoptar la app) del piloto; publicar una convocatoria de prueba gratuita en canales digitales; ofrecer carga inicial del catálogo por parte del equipo; limitar el piloto a 20-30 productos; recurrir a negocios de familiares y conocidos y a los encuestados que dijeron estar dispuestos a capacitarse. |
| El tendero deja de registrar ventas | Media | Visitas o mensajes de acompañamiento dos veces por semana; medir la adopción como indicador y no ocultar su caída. |
| Conectividad o dispositivo inadecuado | Media | Verificar antes de iniciar que el negocio tiene celular con datos o computador; la encuesta mostró que el 20 % no usa ningún dispositivo. |
| Cálculos contradictorios entre pantallas | Baja | El motor de reposición ya se unificó (ver sección 3.6); mantener pruebas que ejecuten el código real. |

# 2. Reporte de intervención

## 2.1 Descripción general del proyecto

StockPilot es una aplicación web de gestión de inventarios para microempresas de víveres. Permite registrar productos, ventas y movimientos; clasifica automáticamente los productos por su aporte a los ingresos (análisis ABC); calcula la velocidad de venta, los días que faltan para que cada producto se agote y el punto de reorden; genera alertas de faltantes, vencimiento y sobrestock, y sugiere órdenes de compra por proveedor. Sobre esos cálculos, un modelo de lenguaje (GPT-4o-mini) redacta recomendaciones en lenguaje natural con límites por clase ABC, y un ciclo de retroalimentación compara lo sugerido con lo vendido para ajustar las sugerencias siguientes.

El sistema se construyó con Scrum en cinco sprints de dos semanas y un backlog de 83 requerimientos (65 funcionales y 18 no funcionales), organizados en 15 módulos. La arquitectura es un monolito modular con patrón MVC: API REST en Node.js y Express, base de datos PostgreSQL gestionada en Neon y una SPA en React 19 con Vite. El detalle del diseño y la construcción está en las secciones 8 y 9 del Documento de Práctica 5; este reporte se concentra en cómo se ejecutó cada fase de la intervención.

## 2.2 Fase 1: diagnóstico con tenderos

Entre el 23 y el 24 de marzo de 2025 el equipo aplicó una encuesta estructurada de 15 preguntas a 15 negocios de Bogotá, diligenciada en el propio establecimiento mediante Google Forms. La encuesta indagó el perfil del negocio, el método actual de gestión del inventario, las dificultades y sus efectos, los dispositivos disponibles, el uso previo de herramientas digitales, las funcionalidades consideradas esenciales, la disposición a capacitarse y los obstáculos y beneficios esperados.

Tabla 6

Distribución de los negocios encuestados por localidad

| Localidad | Sector o barrio | Negocios |
| --- | --- | --- |
| Barrios Unidos | José Joaquín Vargas, Gaitán | 6 |
| Usme | Marichuela, Valles de Cafam, Tenerife | 4 |
| Santa Fe | Las Nieves | 4 |
| Antonio Nariño | Restrepo | 1 |
| Total |  | 15 |

Nota. Elaboración propia a partir del formulario de respuestas. La muestra incluye tiendas y minimercados (6), negocios de alimentos especializados como fruver, carnicería y quesería (5), y otros comercios de barrio como cigarrería y papelería (4).

La encuesta no incluyó preguntas sobre disposición a pagar ni sobre el precio, por lo que el precio del plan de negocio ($39.900 mensuales) no queda validado por este instrumento. Este vacío se incorpora a la fase 5 (indicador de disposición a pagar) y a la evaluación de viabilidad.

## 2.3 Fase 2: diseño y construcción

Las necesidades priorizadas en la encuesta se incorporaron al backlog: registro automatizado de entradas y salidas, alertas de caducidad, alertas de stock mínimo, informes de ventas y pérdidas, y lectura de códigos de barras. La construcción se ejecutó en cinco sprints con revisión de la docente al cierre de cada uno. Al terminar el Sprint 5 los 83 requerimientos quedaron implementados y el sistema quedó desplegado en la nube (backend en Render y base de datos en Neon). Después del cierre formal el equipo continuó mejorando el sistema: auditoría de seguridad OWASP con seis vulnerabilidades mitigadas, migración de SQLite a PostgreSQL y unificación del motor de reposición.

## 2.4 Fase 3: validación técnica en entorno controlado

La validación técnica se hizo en un entorno controlado, sin una tienda real: se crearon cuatro tiendas de prueba con catálogos, proveedores y ventas representativos de un negocio de víveres, y sobre ellas se ejecutaron los flujos completos (ventas, alertas, recomendaciones de la IA, órdenes de compra y promociones). Se aplicaron cuatro verificaciones:

- Pruebas automatizadas. 196 pruebas unitarias en Vitest sobre la lógica de negocio (motor de reposición, matemática de inventario, polimorfismo de productos, métricas y límites de la IA, promociones, recomendaciones del Consejero, caja, sanitización de entradas y reglas de autorización) y 47 pruebas de integración que ejecutan la aplicación completa por HTTP contra una base PostgreSQL de pruebas aislada de desarrollo y producción, en siete flujos críticos: venta con concurrencia, caja, cartera, generación concurrente de alertas, aislamiento entre tiendas, autenticación y caída del servicio de IA (conteo al 27 de septiembre de 2026). Se complementan con pruebas de extremo a extremo en Playwright.

- Prueba de carga. Dos pruebas de esfuerzo de 10 segundos con Autocannon (carga moderada y carga pico) documentadas en el Plan de Negocio.

- Registro de auditoría de la IA. Cada decisión de la IA quedó registrada en ai_audit.log con fecha, tienda, motivo e impacto, entre el 17 de abril y el 23 de septiembre de 2026.

- Auditoría del motor de reposición. El 23 de septiembre de 2026 se revisó, contra el código fuente, cómo cada pantalla decide si un producto tiene un problema de stock, y se ejecutó el motor con casos límite.

## 2.5 Fase 4: validación con usuarios

Esta fase está diseñada y pendiente de ejecución. El protocolo es el siguiente: cinco tenderos, número que según Nielsen (2000) permite detectar la mayoría de los problemas de usabilidad de una interfaz, usan StockPilot durante unos 20 minutos con una tienda de demostración, sin haberlo visto antes. Cada participante realiza seis tareas mientras un integrante observa sin intervenir y registra si la completa, el tiempo y los errores:

- Registrar una venta de tres productos.

- Consultar qué productos están por agotarse.

- Agregar un producto nuevo con su fecha de vencimiento.

- Registrar la llegada de mercancía de un proveedor.

- Revisar y aprobar la sugerencia de compra de un proveedor.

- Encontrar cuánto se vendió en la última semana.

Al final responde el cuestionario SUS de 10 ítems (Brooke, 1996) y una pregunta abierta sobre qué le fue más difícil y qué le fue más útil. Los resultados se registrarán en la Tabla 10 de la sección 3.6.

## 2.6 Fase 5: piloto de campo

El piloto se diseñó para ejecutarse en una a tres tiendas durante seis semanas: una semana de línea base sin el sistema (conteo físico, faltantes observados y mermas) y cinco semanas usando StockPilot sobre 20 a 30 productos de alta rotación. Hasta la fecha el piloto no se ha iniciado y el reclutamiento de tiendas tampoco ha comenzado.

El equipo anticipa que el reclutamiento será la parte más difícil de la intervención: la encuesta muestra que el 80 % de los tenderos no tiene tiempo para aprender una herramienta nueva y el 53 % ve el costo como obstáculo, y el estado del arte describe las mismas barreras. Por eso el reclutamiento se planificó por dos vías complementarias:

- Contacto directo con los encuestados. Ocho de los quince negocios encuestados declararon que sí se capacitarían en una nueva aplicación. Son el grupo con mayor probabilidad de aceptar, porque ya conocen al equipo y el proyecto.

- Convocatoria pública de prueba gratuita. Publicación de la prueba gratuita en canales digitales (grupos de comerciantes en redes sociales y WhatsApp, y la landing page del proyecto), midiendo el embudo completo: visitas, registros, activación (catálogo cargado y ventas registradas durante 7 días) y uso a las cuatro semanas.

Antes de recibir datos de negocios reales se deben cumplir dos condiciones. La primera ya está implementada en el sistema: la política de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) tiene una página pública en la plataforma y el registro exige aceptarla. La segunda sigue pendiente: guardar las copias de seguridad fuera del servidor. Tras la migración a PostgreSQL el sistema programa un respaldo nocturno con pg_dump, pero falta confirmar que esa herramienta exista en el servidor de Render y, aun así, el archivo queda en su disco temporal, que se borra con cada despliegue.

## 2.7 Desviaciones respecto al plan y ajustes

- Piloto aún no iniciado. Ajuste: se separa la prueba de usabilidad (que no exige adoptar la app) del piloto; se rediseña el piloto para bajar la barrera de entrada (el equipo carga el catálogo y el piloto se limita a 20-30 productos) y se agrega la convocatoria pública de prueba gratuita como segunda vía de reclutamiento.

- Muestra más amplia que el segmento objetivo. La encuesta incluyó negocios que no son de víveres (cigarrería, papelería). Ajuste: el análisis los mantiene porque comparten la problemática, pero se distinguen en la interpretación.

- Precio sin validar. Ajuste: se agrega el indicador de disposición a pagar al cierre del piloto.

- Incoherencias detectadas en el motor de reposición (fase 3). Ajuste: se ejecutó y validó un plan de unificación del motor antes de exponer el sistema a usuarios reales.

# 3. Análisis de resultados de la intervención

Esta sección estudia los resultados de las fases ejecutadas para determinar su significado: qué confirman del problema, qué ponen en duda y qué implican para la solución y para el negocio.

## 3.1 Perfil de los participantes

El 40 % de los encuestados tiene más de seis años de experiencia como tendero, el 33 % entre uno y tres años y el 20 % menos de un año. La mitad de los negocios (53 %) maneja entre 100 y 300 productos, el 20 % menos de 100 y el 27 % más de 300. Es decir, se trata en su mayoría de negocios con un catálogo que ya no se puede controlar de memoria con facilidad.

## 3.2 Cómo gestionan hoy su inventario

Tabla 7

Método, frecuencia de actualización y dispositivos disponibles (n = 15)

| Variable | Respuesta | n | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Método actual | Registro manual (libreta o papel) | 11 | 73 % |
|  | Hojas de cálculo | 2 | 13 % |
|  | Software especializado | 2 | 13 % |
| Frecuencia de actualización | Mensual | 7 | 47 % |
|  | Diaria | 3 | 20 % |
|  | Solo cuando hay problemas | 3 | 20 % |
|  | Semanal | 2 | 13 % |
| Dispositivos (selección múltiple) | Teléfono móvil | 10 | 67 % |
|  | Computador | 5 | 33 % |
|  | Ninguno | 3 | 20 % |
| Uso previo de herramienta digital | No | 10 | 67 % |
|  | Sí (Excel, POS o aplicación de computador) | 5 | 33 % |

Nota. Elaboración propia a partir de la encuesta a tenderos (marzo de 2025).

Significado. El resultado confirma el supuesto central del proyecto: tres de cada cuatro negocios llevan el inventario en papel y dos de cada tres nunca han usado una herramienta digital para ello. Además, el 67 % actualiza su inventario mensualmente o solo cuando hay problemas, lo que coincide con la gestión reactiva descrita en el diagnóstico documental.

Hay dos matices importantes para el diseño. Primero, el teléfono móvil es el dispositivo dominante (67 %); de los 11 negocios con registro manual, 8 tienen celular, así que la experiencia móvil es la vía de entrada principal. Segundo, el 20 % no usa ningún dispositivo en el negocio, y ese grupo no es cliente alcanzable en el corto plazo sin un cambio previo que no depende del software.

## 3.3 Dificultades y efectos percibidos

Figura 1

Principales dificultades en la gestión del inventario (selección de hasta tres opciones)

Nota. n = 15. Los porcentajes no suman 100 % porque cada participante podía elegir hasta tres opciones. "Otra / ninguna" agrupa una respuesta "Ninguna" y una respuesta abierta sobre un empleado que no anotaba las ventas.

La dificultad más frecuente son los errores en los registros manuales (53 %), seguida de los faltantes sin previo aviso y el exceso de productos que no se venden (33 % cada una). Las pérdidas por caducidad aparecen en el 20 % de los casos. En cuanto al efecto, el 53 % asocia estos problemas a pérdidas económicas y el 20 % a tiempo perdido en correcciones.

Significado. El problema existe, pero su forma difiere de lo que suponían los documentos del proyecto. El dolor principal que expresan los tenderos no es el vencimiento sino la falta de datos confiables: si el registro falla, ningún cálculo posterior (velocidad de venta, punto de reorden, alertas) es fiable. Esto convierte el registro rápido y sin errores en la condición previa de todo el valor de StockPilot, y relativiza la afirmación de que el vencimiento es el principal motor de compra.

## 3.4 Funcionalidades esperadas y cobertura de StockPilot

Figura 2

Funcionalidades consideradas esenciales en una aplicación de inventarios (selección de hasta cinco opciones)

Nota. n = 15. En promedio cada participante eligió 2,8 funcionalidades.

Tabla 8

Trazabilidad entre las funcionalidades esperadas y StockPilot

| Funcionalidad esperada | Participantes | Cobertura en StockPilot |
| --- | --- | --- |
| Registro automatizado de entradas y salidas | 12 (80 %) | Cubierta: ventas, caja rápida, recepción de órdenes y movimientos con trazabilidad. |
| Alertas de fechas de caducidad | 8 (53 %) | Cubierta: alertas de vencimiento crítico y próximo cruzadas con la velocidad de venta. |
| Alertas de stock mínimo y máximo | 6 (40 %) | Cubierta, con la observación de la sección 3.6 sobre la coherencia entre pantallas. |
| Informes de ventas y pérdidas | 6 (40 %) | Cubierta: dashboard, reportes en Excel y PDF de merma. |
| Códigos de barras o QR | 6 (40 %) | Parcial: escaneo por cámara y lector integrado en el catálogo; la integración completa en todos los flujos es trabajo futuro. |
| Acceso remoto | 2 (13 %) | Cubierta: aplicación web en la nube. |
| Sincronización entre dispositivos | 1 (7 %) | Cubierta: una sola base de datos central. |
| Varios usuarios (empleados) | 1 (7 %) | Cubierta: roles de administrador y tendero. |

Nota. Cobertura de las funcionalidades esenciales: 7 de 8 completas y 1 parcial (≥ 80 %, cumple la meta del indicador de cobertura).

Significado. StockPilot cubre lo que los tenderos pidieron. Sin embargo, el sistema ofrece mucho más de lo pedido: los tenderos eligieron en promedio 2,8 funcionalidades y ninguna de las opciones ofrecidas se refería a predicción de demanda, recomendaciones de IA o simulación de compras, que son el diferenciador del producto. Esto es coherente con el origen de ese componente: la IA predictiva fue una decisión estratégica del equipo para diferenciar a StockPilot de la competencia y automatizar la mayoría de los procesos manuales, no una necesidad expresada por los tenderos. La decisión tiene sustento en la encuesta, aunque de forma indirecta: el 80 % pide registro automatizado y el 60 % espera ahorrar tiempo, que es justamente lo que la automatización promete. Lo que la encuesta no permite afirmar es que el tendero valore la IA como tal. Por eso la propuesta de valor debe comunicarse por su resultado ("el sistema le dice qué pedir y cuánto") y no por la tecnología, y su valor percibido debe medirse en el piloto.

## 3.5 Barreras de adopción

Figura 3

Obstáculos para adoptar una nueva herramienta digital (selección de hasta tres opciones)

Nota. n = 15.

El obstáculo dominante es la falta de tiempo para aprender (80 %), seguido del costo de implementación (53 %). Al preguntar por qué otras personas no usan estas herramientas, el 60 % respondió falta de conocimiento técnico y el 33 % preferencia por los métodos tradicionales. Frente a la capacitación, el 53 % dijo que sí se capacitaría, el 40 % que dependería de la complejidad y el 7 % que no. Para el 87 % la interfaz sencilla es importante o muy importante.

Significado. En términos del Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989), la utilidad percibida está presente (el 73 % espera reducir pérdidas y el 60 % ahorrar tiempo), pero la facilidad de uso percibida es la variable crítica. Un sistema de 15 módulos corre el riesgo de ser percibido como algo que exige tiempo, justo lo que el tendero dice no tener. El 40 % que condiciona su participación a la complejidad es el grupo que define la adopción.

## 3.6 Resultados de la validación técnica controlada

Tabla 9

Resultados de la validación técnica

| Verificación | Resultado | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas (Vitest, 27-sep-2026) | 196 pruebas unitarias en 13 archivos (sanitización 35, motor de reposición 28, polimorfismo de productos 27, métricas de la IA 23, matemática de inventario 23, promociones 13, autorización 10, recomendaciones del Consejero 8, límites de ajuste de la IA 7, sugerencias de stock 7, fórmula del margen del dashboard 6, redondeo 5 y caja 4) y 47 de integración contra una base PostgreSQL de pruebas, en 7 flujos críticos (autenticación 10, caja 10, cartera 8, aislamiento entre tiendas 6, alertas concurrentes 5, caída de la IA 5 y venta concurrente 3). Resultado: 243 de 243 aprobadas. Cobertura de sentencias sobre todo el backend: línea base de 8,2 % (229 de 2.794, 25-sep, solo unitarias); hoy 10,5 % con las unitarias (310 de 2.943) y 35,0 % con ambas suites (1.030 de 2.943; ramas 35,0 %, funciones 57,0 %). Con ambas suites, por carpeta: middleware 89,5 %, utilidades 80,7 %, modelos 45,4 % (jerarquía de productos 100 %), controladores 25,6 % y servicios 12,5 %. Siguen excluidos de la medición tres bloques sin pruebas, marcados y justificados en el código. | tests/business_logic; tests/integration; evidencia_pruebas.json; evidencia_pruebas_integration.json; reportes de cobertura de Vitest de ambas suites, combinados |
| Defectos encontrados por las pruebas (25 a 27-sep-2026) | Cinco defectos reales que las pruebas anteriores no detectaban, todos corregidos: (1) sobreventa en el punto de venta: con 5 ventas simultáneas sobre un producto con 3 unidades, las 5 se registraban, porque la consulta de stock no bloqueaba la fila; (2) un error de redondeo de punto flotante subía en 1 unidad el punto de reorden y los umbrales sugeridos en cerca del 0,1 % de las combinaciones; (3) el script de la base de datos no podía crear una base nueva por una dependencia circular entre dos tablas; (4) editar o eliminar un proveedor de otra tienda respondía «éxito» aunque no modificaba nada; (5) dos de los tres servicios de IA respondían con error en vez de degradar con elegancia cuando OpenAI no está disponible. | Plan de pruebas 20 (docs/planes/20_cobertura_real_backend.md), secciones 7 y 8; historial de Git |
| Prueba de carga (Autocannon) | Carga pico: 12,9 peticiones/s, latencia promedio de 747 ms, percentil 97,5 de 2,02 s y 0 % de errores. Carga moderada: 4,7 peticiones/s y 1.044 ms promedio. | Plan de Negocio, sección 14.2 |
| Operación de la IA | 193 decisiones registradas en 4 tiendas de prueba entre abril y septiembre de 2026: 99 análisis de recomendaciones, 78 sugerencias de promoción, 13 estrategias de precio aplicadas y 3 órdenes con impacto múltiple o riesgo alto. | ai_audit.log |
| Seguridad | 6 vulnerabilidades críticas detectadas y mitigadas en la auditoría OWASP Top 10. | Documento de Práctica 5, sección 12 |
| Coherencia del motor de riesgo | Se encontraron 9 cálculos distintos para decidir si un producto tiene un problema de stock, que pueden dar respuestas opuestas para el mismo producto. Caso crítico: un producto nuevo, agotado y sin ventas no generaba ninguna alerta, mientras el catálogo lo mostraba como "Agotado". La meta del indicador (100 %) no se cumplía; el motor se unificó y la corrección quedó validada. | Auditoría del motor, 23-sep-2026; plan de unificación |

Nota. La prueba de usabilidad (fase 4) aún no se ha ejecutado; sus resultados se registrarán en la Tabla 10.

Tabla 10

Registro de resultados de la prueba de usabilidad (por completar)

| Participante | Tareas completadas (de 6) | Tiempo total | Puntaje SUS | Observación principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| P2 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| P3 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| P4 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| P5 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Promedio | [ ] | [ ] | [ ] |  |

Nota. Puntaje SUS: ítems impares aportan (respuesta − 1), ítems pares aportan (5 − respuesta); la suma se multiplica por 2,5 (Brooke, 1996).

Significado. La validación técnica muestra que el sistema es funcional y estable en el entorno controlado: las pruebas pasan, la IA opera de forma trazable y la seguridad fue auditada. Pero la misma validación encontró que el sistema puede contradecirse: el catálogo, las alertas, el Consejero IA y los proveedores no siempre coinciden sobre el estado de un producto. Para un tendero que ya desconfía de lo digital, dos pantallas que dicen cosas distintas destruyen la confianza en la herramienta. Por eso el motor se unificó antes de pasar a las fases con usuarios. Este hallazgo muestra el valor del enfoque de investigación-acción: la observación llevó a una acción correctiva, ya validada, antes de exponer el sistema a usuarios reales.

Dos lecciones metodológicas. La primera: una suite con 100 % de aprobación no garantizó la coherencia, porque algunas pruebas reproducían la fórmula dentro del propio test en lugar de ejecutar el código de producción. Las que probaban código sin uso se eliminaron, y la única copia que se conserva (la fórmula del margen promedio, que el sistema calcula en SQL) quedó marcada explícitamente como especificación. La segunda: una cifra de cobertura sin contexto engaña. El 99,27 % que se reportaba medía solo cinco archivos y excluía grandes bloques de código; medida sobre todo el backend, la cobertura real era del 8,2 %. Ampliar la medición, extraer la lógica de los controladores para probarla y agregar pruebas de integración contra una base real la llevaron al 35,0 %, y en el camino aparecieron cinco defectos que las pruebas anteriores no podían ver (Tabla 9). La calidad de las pruebas importa tanto como su cantidad.

## 3.7 Triangulación: qué significan los resultados en conjunto

Al cruzar las fuentes disponibles (encuesta, validación técnica y supuestos del Plan de Negocio) se obtienen seis hallazgos:

Tabla 11

Hallazgos de la intervención

| Hallazgo | Evidencia | Implicación |
| --- | --- | --- |
| H1. El problema de gestión es real | 73 % registro manual; 67 % nunca usó herramienta digital; 53 % asocia los problemas a pérdidas económicas. | La justificación del proyecto se sostiene con datos propios, no solo secundarios. |
| H2. El dolor principal es la falta de datos confiables | Errores de registro (53 %) por encima de caducidad (20 %). | El registro rápido y sin errores es la funcionalidad de la que depende todo lo demás; el mensaje comercial debe partir de ahí. |
| H3. La solución cubre lo pedido; su diferenciador es una apuesta estratégica | Cobertura de 7/8 funcionalidades; la IA responde a la automatización pedida (80 %) pero no fue evaluada directamente. | La IA debe probarse en el piloto como valor agregado, no presentarse como necesidad validada. |
| H4. La facilidad de uso decide la adopción | 80 % sin tiempo para aprender; 40 % condiciona a la complejidad; 87 % pide interfaz sencilla. | Se necesita un modo básico (vender, ver alertas, pedir) que oculte los módulos avanzados hasta que el usuario los necesite, más una capacitación corta. |
| H5. Técnicamente funciona y ahora es coherente | 243 pruebas automatizadas (196 unitarias y 47 de integración) y 5 defectos encontrados y corregidos; 193 decisiones de IA trazables; 9 cálculos de riesgo divergentes, ya unificados. | Nivel TRL 5 alcanzado; el sistema puede pasar a la prueba de usabilidad. Para el piloto falta la copia externa de los respaldos. |
| H6. La adopción será el cuello de botella | 80 % sin tiempo para aprender; 53 % ve el costo como obstáculo; ninguna tienda usa aún el sistema. | Coincide con las barreras del estado del arte: el riesgo principal del negocio es comercial, no tecnológico. |

El hallazgo H6 merece énfasis. Las barreras que reportan los propios tenderos coinciden con las del estado del arte y con la Teoría de Restricciones planteada en el marco teórico: una vez construido el sistema, la restricción ya no es la tecnología, sino el tiempo y la confianza del tendero. Por eso la fase de reclutamiento debe tratarse como una medición en sí misma: cuántos negocios aceptan, cuántos activan el sistema y cuántos siguen usándolo son los primeros datos reales sobre el costo de adquirir clientes en este segmento.

## 3.8 Limitaciones

- Muestra pequeña (n = 15) y por conveniencia, concentrada en cuatro localidades; los porcentajes describen a los participantes y no son estimaciones para Bogotá.

- La muestra incluye negocios que no son de víveres, y la encuesta es de marzo de 2025, anterior a la versión actual del sistema.

- La encuesta no midió disposición a pagar ni interés en funciones de IA.

- La validación técnica usó datos sembrados; el comportamiento real de la demanda (estacionalidad, quincenas, ventas fiadas) no se ha observado.

- Las fases 4 y 5 no se han ejecutado; sus resultados podrían modificar las conclusiones sobre usabilidad y adopción.

# 4. Evaluación de la viabilidad real de la idea de negocio

La viabilidad se evalúa en cinco dimensiones con base en la evidencia de la intervención y en los supuestos del Plan de Negocio. Cada dimensión recibe un dictamen: demostrada (hay evidencia directa), condicionada (es posible si se cumplen condiciones identificadas) o no demostrada (no hay evidencia suficiente todavía).

## 4.1 Viabilidad técnica: demostrada en entorno controlado

El sistema existe, está desplegado y funciona: 83 requerimientos implementados, 243 pruebas automatizadas (196 unitarias y 47 de integración contra una base de datos real), operación trazable de la IA y seguridad auditada. La prueba de carga muestra capacidad suficiente para la meta del primer año: el Plan de Negocio estima una demanda pico de 2 a 4 peticiones por segundo para 120 tiendas, frente a 12,9 medidas. Las debilidades técnicas son conocidas y acotadas: respaldos de base de datos programados con pg_dump pero sin verificar en producción ni copia en almacenamiento externo, deuda de mantenibilidad en el frontend y dependencia de la API de OpenAI (mitigada con caché y un modo sin IA). Dictamen: demostrada a nivel TRL 5; falta la demostración en entorno real.

## 4.2 Viabilidad operativa: condicionada

El modelo operativo es liviano: operación remota, alta de cliente en aproximadamente 1,7 horas y soporte por WhatsApp. La condición crítica es la carga inicial del catálogo: el Plan de Negocio asigna 45 minutos, pero el 53 % de los encuestados maneja entre 100 y 300 productos y el 27 % más de 300, por lo que ese tiempo parece optimista. La carga masiva por Excel y la lectura de códigos de barras son las herramientas que hacen viable la incorporación. Además, el 20 % de los negocios sin dispositivos queda fuera del mercado alcanzable. Dictamen: condicionada a que la incorporación sea asistida y rápida.

## 4.3 Viabilidad comercial: no demostrada

La necesidad está validada (H1, H2), pero la disposición a adoptar y a pagar no. El Plan de Negocio proyecta 10 clientes pagando desde el primer mes y 120 al cierre del año; todavía ningún negocio ha usado el sistema en su operación, y la encuesta anticipa barreras de tiempo y costo. El precio de $39.900 no fue preguntado a los tenderos y el costo es el segundo obstáculo más citado (53 %). A favor: la competencia (Treinta, Chiper) demuestra que el segmento sí adopta herramientas cuando el canal de llegada es adecuado, y el 53 % declaró disposición a capacitarse. Dictamen: no demostrada; es el principal riesgo del negocio.

## 4.4 Viabilidad financiera: condicionada

Para evaluarla se usa el modelo financiero a cinco años del proyecto (Pérez González et al., 2026c), que calcula mes a mes durante 60 meses y es la misma base de la sección 17 del Plan de Negocio. Se toma el escenario base con el equipo creciendo según la carga de trabajo: los tres fundadores trabajan sin salario los dos primeros años (a medio tiempo el primero) y empiezan a cobrar en el mes 25, y los colaboradores se vinculan solo cuando la carga supera la capacidad de los fundadores. Aunque los equipos y los puestos de trabajo son propios, el modelo incluye los gastos del trabajo desde casa (energía e internet) y la reposición de los equipos. Los supuestos de los años 2 a 5 son estimaciones del equipo, no datos observados.

Tabla 12

Resultados del escenario base del modelo financiero

| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clientes activos al cierre | 120 | 300 | 600 | 1.200 |
| Ingresos | $29.925.000 | $109.345.950 | $244.143.113 | $618.358.417 |
| Margen bruto | 85,0 % | 91,5 % | 91,7 % | 92,3 % |
| Nómina de fundadores | $0 | $0 | $176.368.277 | $194.446.025 |
| Utilidad neta | $6.925.562 | $48.176.519 | −$23.146.673 | $122.560.043 |
| Flujo de caja acumulado | $5.425.562 | $53.602.081 | $30.455.407 | $212.215.393 |
| Punto de equilibrio (clientes activos) | 39 | 61 | 510 | 718 |
| Trabajo no remunerado de los fundadores | $79.985.613 | $125.977.341 | $0 | $0 |

Nota. Elaboración propia a partir del modelo financiero (hoja Resumen, escenario base). Valores en pesos corrientes, con ajuste anual del 5 %. Inversión inicial: $1.500.000; necesidad máxima de caja: $3.491.569 (mes 4); primer mes con resultado operativo positivo: 5; VPN a una TIO del 20 %: $102.135.639. El trabajo no remunerado es un aporte en especie valorado a costo de mercado y no es una salida de caja.

La tabla se lee así: el negocio arranca con muy poca caja ($3,5 millones) porque su costo más grande no se paga, que es el trabajo de los fundadores durante dos años, valorado en $206 millones. Cuando los fundadores empiezan a cobrar, en el año 3, el punto de equilibrio salta de 61 a 510 clientes activos, más de cuatro veces la meta del año 1, y ese año cierra con pérdida (−$23,1 millones), cubierta por la caja acumulada. El margen bruto es alto (85 % a 92 %), propio del software como servicio, así que la viabilidad no depende del costo del servicio sino de cuántos clientes se consiguen y se conservan. Para examinar esas variables se recalculó el modelo cambiando un supuesto a la vez:

Tabla 13

Análisis de sensibilidad sobre el modelo financiero

| Escenario | Utilidad neta año 5 | Caja acumulada al año 5 | Necesidad máxima de caja | VPN (TIO 20 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | $122,6 M | $212,2 M | $3,5 M | $102,1 M |
| Adopción baja (escenario pesimista) | −$18,5 M | −$14,0 M | $5,5 M | $0,8 M |
| Precio de $39.900 con IVA incluido | $77,0 M | $68,8 M | $4,0 M | $29,6 M |
| Fundadores cobran desde el mes 13 | $135,7 M | $103,6 M | $110,0 M | $18,7 M |
| Abandono mensual del 5 % | $88,2 M | $134,9 M | $3,6 M | $64,7 M |
| Marketing de $100.000 por cliente nuevo | $103,9 M | $158,0 M | $4,9 M | $73,4 M |

Nota. M = millones de pesos. Cada escenario cambia un solo supuesto del escenario base, salvo el pesimista, que usa los supuestos de ese escenario en el modelo: 600 clientes al año 5, abandono del 5 % mensual, $100.000 de marketing por cliente nuevo y salarios de los fundadores desde el mes 37. Con IVA incluido, el ingreso neto por tienda baja a $33.529; ese escenario pierde $61,0 millones en el año 3, su caja acumulada es negativa en los años 3 y 4 (−$21,4 y −$8,2 millones) y el punto de equilibrio del año 3 sube a 610 clientes.

Economía por cliente. Con el precio de $39.900, cada cliente deja una contribución de $37.453 al mes después de la comisión de la pasarela de pagos (3 %) y del costo de la IA ($1.250). Con el abandono mensual del escenario base (3 %), un cliente permanece en promedio unos 33 meses y su valor de vida (LTV) es de ≈ $1,25 millones. Adquirirlo cuesta $65.000 en marketing, pero si se valora también el tiempo que el equipo dedica a vender e incorporar cada tienda (5,7 horas al costo de un colaborador), el costo completo de adquisición (CAC) sube a ≈ $174.000. Con ese costo completo, la relación LTV/CAC es de 10,8 con un abandono del 2 %, 7,2 con 3 % y 4,3 con 5 %; en los tres casos supera el umbral de 3 que suele considerarse saludable en negocios de suscripción. Ninguna de estas tasas se ha observado todavía.

Dictamen: condicionada. Con los supuestos del modelo, el negocio es financieramente viable y casi no necesita capital, pero bajo tres condiciones que hoy no están demostradas. La primera es que los fundadores puedan trabajar dos años sin salario: si necesitaran cobrar desde el mes 13, la necesidad de caja pasaría de $3,5 a $110,0 millones, muy por encima de los $4 millones de recursos propios previstos, y haría falta financiación externa como el Fondo Emprender. La segunda es que la adopción se acerque a la del escenario base, unos 500 clientes activos en el año 3: con la mitad de los clientes, los fundadores solo podrían cobrar desde el mes 37 y aun así el año 5 cerraría con pérdida. La tercera es que el precio de $39.900 no tenga que incluir IVA, lo que debe confirmarse con un contador. La adopción y el abandono son justamente lo que el piloto debe medir.

## 4.5 Viabilidad legal: demostrada con tareas pendientes

La normativa aplicable está identificada (Ley 1581 de 2012, Ley 1273 de 2009, Ley 527 de 1999) y el sistema implementa controles de seguridad acordes, incluida la política de tratamiento de datos con aceptación obligatoria al registrarse. Quedan pendientes la constitución de la SAS, el registro de marca y la definición del tratamiento tributario del servicio, que además afecta la viabilidad financiera (sección 4.4). Ninguno es una barrera; son trámites con costo conocido.

## 4.6 Fortalezas y debilidades

Tabla 14

Fortalezas y debilidades de StockPilot como idea de negocio

| Fortalezas | Debilidades |
| --- | --- |
| Producto mínimo viable completo y desplegado (83 requerimientos, 15 módulos). | Adopción no demostrada: ninguna tienda ha usado el sistema en su operación real. |
| Responde a necesidades validadas con tenderos: cubre 7 de 8 funcionalidades esenciales. | Precio y disposición a pagar no validados; el costo es el segundo obstáculo más citado (53 %). |
| Base matemática sólida (ABC, punto de reorden, velocidad de venta) con IA acotada por reglas y auditable. | El valor percibido del diferenciador (IA predictiva, decisión estratégica del equipo) aún no se ha medido con tenderos. |
| Costos operativos bajos (margen bruto del 85 % al 92 %) y poca caja para arrancar ($3,5 millones); capacidad técnica holgada para el primer año. | Complejidad: 15 módulos frente a usuarios cuyo principal obstáculo es la falta de tiempo para aprender. |
| Calidad verificable: 243 pruebas automatizadas (35 % de cobertura del backend), auditoría OWASP, registro de decisiones de la IA y motor de reposición unificado. | Respaldos de la base de datos sin verificar en producción ni copia externa (pg_dump escribe en el disco temporal del servidor). |
| Equipo con dominio técnico completo del producto y capacidad de iterar rápido. | Equipo sin experiencia comercial ni laboral. La viabilidad financiera depende de dos años de trabajo sin salario de los fundadores (≈ $206 millones en especie) y de llegar a unos 500 clientes activos en el año 3. |
| Mercado amplio: 40.000 a 50.000 tiendas en Bogotá con baja digitalización. | Supuestos de clientes, abandono y costo de adquisición sin datos observados; tratamiento del IVA en el precio sin confirmar. |

## 4.7 Dictamen y condiciones para continuar

StockPilot es técnicamente viable y comercialmente no demostrado. La idea resuelve un problema real, confirmado con datos propios, y el producto funciona. Lo que no está probado es que los tenderos lo adopten y paguen por él, y la intervención indica que esa será la parte difícil. En consecuencia, el plan de negocio no debe ejecutarse por calendario sino por etapas, con criterios explícitos de continuidad, siguiendo la lógica de validación de Ries (2011):

Tabla 15

Criterios de continuidad (etapas de validación)

| Etapa | Qué se hace | Criterio para continuar |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Motor de riesgo unificado y política de tratamiento de datos (cumplidos); prototipo del modo básico (vender, ver alertas y pedir) para probarlo en la fase 4; respaldos en almacenamiento externo. | Prototipo del modo básico listo para la prueba de usabilidad; restauración de un respaldo externo verificada antes del piloto. |
| 2. Usabilidad | Prueba con 5 tenderos (fase 4). | SUS ≥ 68 y éxito ≥ 80 % en las tareas críticas. |
| 3. Piloto | 1-3 tiendas durante 6 semanas con catálogo cargado por el equipo (fase 5). | Adopción ≥ 80 % de los días y al menos un faltante evitado documentado. |
| 4. Pago | Ofrecer el plan al terminar el piloto. | Al menos una de cada tres tiendas del piloto paga. |
| 5. Escalamiento | Solo entonces ejecutar la campaña de crecimiento y, si los fundadores necesitan ingresos antes del mes 25, buscar financiación (Fondo Emprender). | CAC y abandono medidos y compatibles con LTV/CAC > 3. |

Una alternativa estratégica que surge del análisis es cambiar el canal de llegada: en lugar de convencer tienda por tienda, aliarse con los distribuidores y proveedores que ya visitan a los tenderos cada semana. Ellos se benefician de pedidos más predecibles (el 70 % de los proveedores recibe órdenes inconsistentes, según el diagnóstico documental) y pueden reducir el costo de adquisición y la desconfianza inicial. Esta hipótesis debería evaluarse en paralelo con el piloto.

# Referencias

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Congreso de Colombia. (1999). Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Función Pública.

Congreso de Colombia. (2009). Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado "de la protección de la información y de los datos" y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Función Pública.

Congreso de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Función Pública.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. https://doi.org/10.2307/249008

Kemmis, S. y McTaggart, R. (1988). The action research planner (3.ª ed.). Deakin University Press.

Mankins, J. C. (1995). Technology readiness levels: A white paper. NASA, Office of Space Access and Technology.

Nielsen, J. (2000, 18 de marzo). Why you only need to test with 5 users. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

Pérez González, E., Diuche Peña, L. A. y Espinosa Esparza, M. A. (2026a). StockPilot: Sistema web de gestión de inventarios con inteligencia artificial predictiva para microempresas de distribución de víveres en Bogotá [Documento de Práctica de Ingeniería 5]. Universidad Central.

Pérez González, E., Diuche Peña, L. A. y Espinosa Esparza, M. A. (2026b). Plan de negocios: StockPilot [Documento de Práctica de Ingeniería V]. Universidad Central.

Pérez González, E., Diuche Peña, L. A. y Espinosa Esparza, M. A. (2026c). Modelo financiero a cinco años de StockPilot [Archivo de Excel]. Universidad Central.

Ries, E. (2011). The lean startup. Crown Business.

Sauro, J. (2011). A practical guide to the System Usability Scale: Background, benchmarks & best practices. Measuring Usability LLC.

# Anexo A. Instrumentos para las fases pendientes

## A.1 Cuestionario SUS

Escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).

- Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.

- Encontré el sistema innecesariamente complejo.

- Pensé que el sistema era fácil de usar.

- Creo que necesitaría ayuda de una persona técnica para poder usar este sistema.

- Encontré que las funciones del sistema estaban bien integradas.

- Pensé que había demasiadas inconsistencias en el sistema.

- Imagino que la mayoría de las personas aprendería a usar este sistema muy rápidamente.

- Encontré el sistema muy difícil de usar.

- Me sentí muy seguro(a) usando el sistema.

- Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema.

## A.2 Preguntas de cierre del piloto

- ¿Qué cambió en su forma de pedir mercancía durante estas semanas?

- ¿Qué alerta o sugerencia le resultó más útil? ¿Cuál le pareció equivocada?

- ¿Cuánto tiempo al día le tomó registrar las ventas?

- Si el servicio costara $39.900 al mes, ¿lo pagaría? ¿Por qué? Si no, ¿cuánto pagaría?

- ¿Recomendaría StockPilot a otro tendero? (0 a 10)

## A.3 Consentimiento informado (resumen de contenido)

Propósito académico del estudio; datos que se registran (ventas, inventario, observaciones); uso exclusivo para la investigación; tratamiento conforme a la Ley 1581 de 2012; participación voluntaria, gratuita y sin compromiso de compra; derecho a retirarse y a eliminar sus datos; datos de contacto del equipo y del docente asesor; firma y fecha.